# 「配了个平」+「分了个类」开发计划

立项日期:2026-08-22(用户拍板立项,占用两个「敬请期待」占位槽,上线后剩 1 个)

本文档是两款新游戏的制作计划与实施清单;动工时务必同时遵守 `docs/CONVENTIONS.md`(发布六步/提交前弹窗/日志双份等)。

## 〇、已确认决策(2026-08-22,用户定)

| 决策项 | 结论 |
| --- | --- |
| 配了个平 · 文件缩写 | **plgp**(路由 /plgp、KV 前缀 plgp:、functions/plgp/、后台 game=plgp) |
| 物质分类 · 正式名称 | **「分了个类」**(延续「X了个Y」命名风格) |
| 分了个类 · 文件缩写 | **flgl**(路由 /flgl、KV 前缀 flgl:、functions/flgl/、后台 game=flgl) |
| 配平答题形式 | **混合式**:简单难度选择题式(选系数组合),标准/困难数字键盘逐系数填写 |
| 有机酸双类别判定 | **双类均可**:醋酸/甲酸/草酸/苯甲酸/甘氨酸点「酸」或「有机物」均算对(与化了个学双身份消除一致) |

## 一、开发顺序与平台版本计划

建议先做「分了个类」:题库零成本(直接引用 `src/game/substances.ts` 259 种物质与类别),交互简单,可最快走通一遍「新增游戏六步」,平台尽快 +1 款可玩;

「配了个平」紧随:关键路径是题库人工编写(可与分类开发并行编题),另需配平判定/校验脚本打磨;

若倾向先出「配了个平」也可,两者计划独立,顺序不影响设计;

平台版本(参照 v2.4.0/v2.5.0 单游戏上线 +0.1 先例):分了个类上线 = 平台 v2.6.0;配了个平上线 = 平台 v2.7.0;两款游戏各自从 v1.0.0 起独立版本号。

## 二、「分了个类」(flgl,src/game4/)设计

### 玩法

形式:限时分类流水线——屏幕中央出现物质卡(名称+化学式),下方 8 类按钮(2 行 × 4:金属单质/非金属单质/氧化物/酸/碱/盐/有机物/混合物),点击归类即切下一张;

局结构(与平台血量制一致):每局 20 张,归错扣 1 血(hp=3),0 血提前结算;答完 20 张结算;

限时压力按难度递增:简单不限时 / 标准每张 5 秒(超时算错)/ 困难每张 3 秒;

双类判定:5 种有机酸双类均可(见决策表);答错时显示一行依据(如「盐酸 = HCl 水溶液 → 混合物」)作为教育反馈;

难度三档(同现有榜单框架,无缝复用):

- 简单:高频常见物质,8 类均衡抽样;

- 标准:加入易错物质(盐酸/氨水/水玻璃/漂白液/18K金/生铁/盐酸 vs 氯化氢等);

- 困难:全库 259 种随机。

### 数据与题库

直接 `import` `src/game/substances.ts`(只引用不修改):name / 化学式 / categories;

出题器:按难度过滤 + 类别均衡 + 同局不重复(纯逻辑进 core.ts,可单测)。

### 排行榜

KV `flgl:easy / flgl:normal / flgl:hard`;

排序:正确数(score)↓ → 用时↑(与错了个字同构,ranklib/管理端框架零改动;tools 字段填 0 保持 schema 一致);

失败局(0 血)也上榜,防刷规则沿用(60s/IP、昵称清洗、违禁词、≥10s、单榜 200)。

### 文件清单

1. `src/game4/`:core.ts(出题/判定纯逻辑)+ FlglPage.tsx + FlglRules.tsx + version.ts(FLGL_VERSION,起 v1.0.0);

2. `functions/flgl/api/rank.js`(以 clgz 的 rank.js 为模板改键/改排序);

3. `public/_routes.json`:+ `/flgl/api/*`、`/flgl`;

4. 前端接入:RankPage GAMES + 模式表、HubPage 卡片(替换占位槽)+ 玩法介绍子页、App.tsx 路由;

5. 后台接入:`functions/admin/api/rank.js` GAMES、admin RanksPage / DashboardPage;

6. `docs/flgl_summary_report.md`(正序)+ platform_log 追加行(含贡献人列)+ docx;

7. 测试:core.test.ts(判定/双类/难度过滤/同局不重复/类别均衡)。

### 预估

题库零成本;前端交互简单;主要工作量在页面 UI 与接入,整体为两款中较轻的一款。

## 三、「配了个平」(plgp,src/game5/)设计

### 玩法

形式(混合式):每局 8 题(同错了个字节奏)从对应难度题库抽取;

- 简单:选择题式——展示未配平方程式 + 2~3 组候选系数组合,点选正确组;

- 标准/困难:数字键盘逐系数填写——每个物质前有系数空位,端游物理键盘 0-9 + 手游屏幕数字条(复用英了个语字母条交互模式);

血量:hp=3,提交错误扣 1 血并可重填,0 血本局结算;

判定关键规则:

- 系数必须全部填写(含系数 1,训练规范;空位视为未填);

- 必须是最简整数比——与标准答案成比例(如 2:1:2 对 4:2:4)判错,提示「需化为最简整数比」;

星级(仅结算展示,不进排行):3 星 = 零失误、2 星 = 1 次失误、1 星 = 多次失误;

提示道具(每局 2 次,同英了个语):自动填入一个正确系数,使用次数计入 tools。

### 题库(equations.ts,首版 90~120 条)

结构:`{ id, difficulty(1|2|3), left: 物质[], right: 物质[], answer: 系数[], condition?: "点燃/Δ/催化剂", note?: 一句话知识点评 }`;

分档:

- 简单(约 30):金属与氧气/酸、水的电解、C/S/Fe 燃烧等基础;

- 标准(约 40):酸碱盐复分解、金属活动性置换、CO/CO₂/CuO 相关制备、石灰系列;

- 困难(约 30+):Na₂O₂/H₂O₂/Cl₂ 等氧化还原、氮硫化合物、有机燃烧与取代/加成;

- 离子方程式、热化学(状态标注)留二期;

自动校验脚本 `scripts/check_plgp_bank.mjs`:解析物质式元素计数 → 验证 answer 下质量守恒 + 最简比(gcd=1),接入测试命令,防题库事故;编写题库时逐条过校验。

### 排行榜

KV `plgp:easy / plgp:normal / plgp:hard`;

排序:答对题数(score)↓ → 用时↑ → 提示使用(tools)↑;其余防刷/平台分离/管理端规则全沿用。

### 文件清单

1. `src/game5/`:core.ts(判定/最简比/比例解拒绝/星级)+ PlgpPage.tsx + PlgpRules.tsx + equations.ts(题库)+ version.ts(PLGP_VERSION,起 v1.0.0);

2. `functions/plgp/api/rank.js`;

3. `public/_routes.json`:+ `/plgp/api/*`、`/plgp`;

4. 前端接入:RankPage / HubPage 卡片(替换占位槽)/ 玩法介绍子页 / App.tsx 路由;

5. 后台接入:admin 三处(同上);

6. `docs/plgp_summary_report.md` + platform_log 行 + docx;

7. 测试:core.test.ts + 题库校验脚本(质量守恒/最简比/难度分档计数)。

### 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 题库人工编写错误(质量不守恒/非最简) | 校验脚本强制,不过校验不许进库 |
| 比例多解(2:1:2 vs 4:2:4) | 判定要求最简整数比,提示文案引导 |
| 长方程式排版溢出 | 卡片字号自适应(化了个学 v2.2.2 先例);反应条件小字标注在箭头上方 |
| 下标渲染 | 沿用 Unicode 下标方案(物质库同款) |

## 四、共用接入 Checklist(每款游戏逐项打勾)

[ ] `src/gameN/` 完整目录(含独立 version.ts,v1.0.0 起)

[ ] `functions/<缩写>/api/rank.js`(复用 `_lib/`:ranklib / ratelimit / badwords)

[ ] `public/_routes.json` 白名单加新路径

[ ] RankPage:GAMES + 模式表 + 排序规则文案 + footer 版本号

[ ] HubPage:卡片替换占位槽 + 玩法介绍新子页

[ ] App.tsx 新路由

[ ] 后台:`functions/admin/api/rank.js` GAMES、admin RanksPage、DashboardPage

[ ] `npm test` 全过 + `npm run test:api` 全过(必要时新增契约项)

[ ] 发布六步:测试 → build → 部署 → 线上验证(?t= 破缓存)→ 日志+docx → 弹窗后 git 提交推送

[ ] platform_log 追加行(贡献人列)+ 独立日志 md/docx

## 五、里程碑

| 里程碑 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| M0(已完成) | 立项决策(缩写/形式/判定规则) | 本文档 |
| M1 分了个类 | core + 单测 + 页面 | 可玩本地版 |
| M2 分了个类 | 接入(路由/榜单/后台/卡片)+ 发布六步 | 上线,平台 v2.6.0 |
| M1 配了个平 | 题库 90~120 条 + 校验脚本 + core + 单测 | 题库全过校验 |
| M2 配了个平 | 页面(选择题/数字键盘双形态)+ 接入 + 发布六步 | 上线,平台 v2.7.0 |

题库编写可与「分了个类」开发并行推进,缩短总工期。